|  | Приложение 2 к Акту проверки готовности образовательных учреждений к 2017 – 2018 учебному году |
| --- | --- |

Выполнение МБОУ  Школе  № 134

предписаний Управления МЧС и Роспотребнадзора

- Предписание Управления МЧС

| наименование пункта предписания | Срок исполнения по предписанию | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Не выявлено |  |  |

- Предписание Роспотребнадзора от 06.09.2016 г. №  05/598

Не выполнено на момент проверки готовности:

| наименование пункта предписания | Срок исполнения по предписанию | СанПиН | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Провести замену ветхих оконных рам в классах, в коридорах, для соблюдения температурного режима и проведения проветривания | 15.08.2018г. | 2.4.2.2821-10 п.6.6, 6.7, 7.1.9 | Частично выполнено. 1 этаж- Каб. 3,4 (нач. классы), мед кабинет 3 этаж- каб. Физики, матем., иностран., химии. Нет финансирования Составлены сметы направлены письма в ДО |
| Оборудовать раковину: для обработки сырой продукции, для мытья рук | 15.08.2018г. | 2.4.5.2409-08 п. 8.6, 13.2 | Нет финансирования Составлены сметы направлены письма в ДО |
| Использовать помещение школы по назначению (почта) | 15.08.2018г. | 2.4.2.2821-10 п.1.7 | Уведомление отправлено |
| Приобрести протирочную машину для готовой продукции | 15.08.2018 г. | 2.4.5.2409-08 п. 8.6 | Выполнено |

Предписание Роспотребнадзора от 21.10.2016 г. №  05/1207

Не выполнено на момент проверки готовности:

| наименование пункта предписания | Срок исполнения по предписанию | СанПиН | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Получить лицензию на медицинский вид деятельности | 15.08.19 | 2.4.2.2630-10 п.1.3 | Нет финансирования, направлены письма в ДО |

Директор МБОУ Школы № 134                                                      				   А.В.Астаева